Neiva, abril 23 de 2019

Señores

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (SIGI)
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Bogotá, D. C.

Asunto: Solicitud de prórroga del proyecto PIE_G_29_18ECBTI

Comedidamente nos permitimos solicitar una prórroga por seis (6) meses a partir del día 21 de mayo del año en curso. Las circunstancias por las cuales estamos obligados a presentar esta solicitud, las detallamos a continuación.

- Espacio físico. Lamentablemente no se cuanta hoy, con el espacio físico adecuado para la realización de las pruebas previas a la definición del hardware final. El brazo robótico, SCOBOT ER 9 PRO, requiere de la menos en una superficie sólida con al menos un metro de espacio libre alrededor del robot [1] para su utilización. Además del espacio de la mesa donde se instala. Esto permite el anclaje del brazo y la seguridad para el trabajo. Hemos esperado la entrega del nuevo edificio de la Universidad, pero no tenemos la certeza de la fecha en la cual se realizará el traslado y puesta en servicios de los equipos en dicha instalación.

- Equipo investigador: A partir de este año, 2019, no se cuenta con el Coinvestigador, su contrato paso de tiempo completo a hora catedra. Razón por la cual no le asignaron las horas de investigación. El Ingeniero Fabian Bolivar Marin, estaba a cargo del desarrollo del hardware de control. Es necesario la asignación de un docente con el perfil profesional requerido para el proyecto.

- Disposición de equipos: Los PC que se nos han asignado, por política institucional, fueron formateados e incorporados al dominio de la Universidad. La instalación de aplicaciones que se requieren para la continuación del proyecto debe solicitarse a la Gerencia de Innovación y Desarrollo y esperar para que se proceda. Asimismo, algunos software que se estaban trabajando, desde el 13 de diciembre (Caso Proteus), no se reinstalaron porque se han vencido las licencias.

En este proceso, se ha debido migrar a otras aplicaciones de software libre o trial. Lo que nos ha representado una demanda de mayor cantidad de tiempo.

Atentamente;

PEDRO TORRES SILVA			JAIME RUBIANO LLORENTE

C. C. 10.530.465 			C. C. 12.118.886

Investigador Principal			Coinvestigador 2

[1] Intelitek (2008) Scorbot ER 9Pro User Manual. Página 3.1